| UBND TP.ĐIỆN BIÊN PHỦ BAN QLDA CÁC CÔNG TRÌNH |  | CỘNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM Độclập-Tựdo-Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
| Số: /BQLDA-TLCT |  | ĐiệnBiên Phủ, ngày tháng năm 2024 |
| Về việc tham mưu trả lời các kiến nghị của cử tri theo văn bản số 2641/UBND-VP ngày 16/9/2024 của UBND thành phố |  |  |  |

Kính gửi: Văn phòng HĐND-UBND thành phố

Thực hiện văn bản số 2641/UBND-VP 16/9/2024 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc giao nhiệm vụ tham mưu xem xét giải quyết và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; Ban Quản lý dự án các công trình thành phố tham mưu nội dung trả lời như sau:

    - Cử tri xã Mường Phăng kiến nghị: Cuối năm 2022 bản Lọng Háy và bản Lọng Luông 2 đã được quan tâm đầu tư sữa chữa đường nước sinh hoạt theo Quyết định số 4736/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa, cải tạo đường nước sinh hoạt bản Lọng Háy, bản Lọng Luông 2, xã Mường Phăng. Tuy nhiên công trình mới thi công được khoảng 70%. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo chủ đầu tư (Ban QL dự án các công trình thành phố) đẩy nhanh tiến độ thi công đường nước của 2 bản để nhân dân sớm được sử dụng nước sạch.

Nội dung tham mưu trả lời

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ban QLDA các công trình thành phố đã chỉ đạo đơn vị thi công triển khai dự án cơ bản được hoàn thành, đường cấp nước cho các hộ đã có nước sinh hoạt đang trong quá trình vận hành thử, hiện chỉ còn 01 hạng mục thiết bị trạm lọc dự kiến lắp đặt trong tháng 12/2024.

- Cử tri Tổ dân phố 2, 3, 4 – phường Mường Thanh kiến nghị: Đề nghị thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh. Hiện công trình thi công dang dở, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và hoạt động kinh doanh của nhân dân hai bên đường.

Nội dung tham mưu trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố Điện Biên Phủ đã chỉ đạo Ban QLDA các công trình và đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh. Phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 12/2024.

Trên đây là nội dung tham mưu trả lời của Ban QLDA các công trình thành phố Điện Biên Phủ theo văn bản văn bản số 2641/UBND-VP 16/9/2024 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc giao nhiệm vụ tham mưu xem xét giải quyết và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa VI.

Nơi nhận:                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Lãnh đạo UBNDTP;(B/c)

- Lưu VT.

Phạm Đức Lâm